Source: R00 Chairman

Subject: R00 workplan

S1 R00 work plan, rev2 (to be verified in SA1 plenary)

| July | 3.-7. R00 ad hoc 17.-21. S1 Plenary Denmark (incl R00 ad hoc) |
| --- | --- |
| August | 22.-23. SA plenary R00 ad hoc (Helsinki) 24.-25. R00 ad hoc (Filling the caps in TS) |
| September | 4.-7. R00 ad hoc (Target: prepare the new TS for information to SA#9, based on SA guidance.) 25.-28 SA#9 Hawaji |
| October | 9.-13. R00 ad hoc |
| November | 13.-17. S1 Plenary (US) (incl R00 ad hoc) 28.-30. R00 ad hoc |
| December | 13.-15. SA#10 Bangkok |